Документация о закупке

на предмет выполнения работ по разработке специализированного программного обеспечения регионального и федерального уровня для автоматизированной обработки материалов и получения итогов федерального статистического наблюдения  за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций  и его  информационно-технологическому сопровождению из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

- 1.1. Общие сведения о выполняемых  работах:

## 1.1.1. Основание  для  выполнения  работ

Основанием для выполнения работ являются следующие документы:

- Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012г. № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Приказ Росстата от 18 декабря 2012г. № 638 «Об утверждении Методологических положений по организации статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Организационно-техническая схема подготовки, проведения, сбора и автоматизированной обработки материалов статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденная 30 января 2013г. заместителем руководителя Росстата;

- Государственный контракт № 47-П-2013/ГМЦ-3 от 07 июня 2013г., заключенный между Федеральной службой государственной статистики (Росстат), именуемой в дальнейшем «Генеральный заказчик» и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемом в дальнейшем «Заказчик».

## 1.1.2. Нормативные документы

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативных документов, перечень которых представлен в таблице №1.

Таблица №1

Комплекс стандартов и руководящих документов
  на автоматизированные системы

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 34.201-89 | Информационная технология. КСАС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем |
| ГОСТ 34.602-89 | Информационная технология. КСАС. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология. КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания |
| ГОСТ 34.003-90 | Информационная технология. КСАС. Термины и определения |
| РД 50-682-89 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Общие положения |
| РД 50-680-88 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Основные положения |
| РД 50-34.698-90 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Требования к содержанию документов |
| СТРК | Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации, утвержденные решением Коллегии Гостехкомиссии России № 7.2/02.03.01г. |
| РД | Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации, утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992г. |

При разработке специализированного программного обеспечения необходимо руководствоваться Экономическим описанием для электронной обработки данных по форме федерального статистического наблюдения
№1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации», включающим в себя:

- Описание формы №1-СОНКО;

- Описание контроля введенных данных;

- Правила формирования расчетных показателей;

- Порядок формирования итоговых таблиц.

## 1.1.3. Цели выполнения работы

- Целью разработки специализированного программного обеспечения является обеспечение автоматизированной обработки статистических данных по Форме №1-СОНКО «организации»  с соблюдением единой методики и технологии в процессе обработки первичных материалов, обеспечивающей единство подходов и методов в получении информации во всех территориально распределенных центрах обработки данных.

В результате выполнения работ должны быть  созданы территориально-распределенные программно-аппаратные комплексы, развернутые в центре обработки данных на федеральном уровне (ЦОДФУ) и региональных центрах обработки данных, с интегрированной системой защиты информации, позволяющие:

- - осуществить обработку первичных материалов, создать БД СОНКО на федеральном уровне, информационный фонд - на региональном уровне;

- - осуществить создание БД СОНКО на основе данных, поступающих из региональных центров обработки, на федеральном уровне;

- - сформировать итоговые (регламентные) таблицы;

- подготовить итоги к публикации на официальном сайте Росстата;

- произвести загрузку данных в ХДФУ, ЦБСД и ЕМИСС.

1.2. Характеристика объектов и субъектов автоматизации

Единый централизованный программно-аппаратный комплекс должен быть развернут на двух уровнях автоматизации:

- Региональный уровень включает в себя региональные центры подготовки и обработки материалов, которые располагаются в территориальных органах государственной статистики (ТОГС).

Региональные центры осуществляют следующие задачи регионального уровня:

1. Ввод информации, предоставленной респондентами на бумажном носителе в предоставленное Заказчиком специализированное программное обеспечение, создание базы электронных отчётов по типу формы, загрузка   xml-шаблонов.

2. Контроль первичных данных отчетов в соответствии с правилами ФЛК, введенных вручную и поступивших в электронном виде.

3. Контроль полноты охвата респондентов по выборочной совокупности.

4. Формирование БД СОНКО информационного фонда регионального уровня (сводные итоги по соответствующему субъекту Российской Федерации в предусмотренных разрезах согласно действующим классификаторам) для передачи на федеральный уровень.

5. Ведение мониторинга обработки отчетов на определенную дату.

6. Загрузка данных в ХДРУ, БД ГС.

- Федеральный уровень включает в себя Центральный аппарат Росстата и центр обработки данных на федеральном уровне (ЦОДФУ), который отвечает за автоматизированную обработку, формирование базы данных информационного фонда на федеральном уровне.

На федеральном уровне выполняются следующие задачи:

      - Ведение нормативно-справочной информации.

      - Прием и загрузка данных в БД СОНКО ФУ (сводные итоги по предусмотренным разрезам в соответствии с действующими классификаторами), поступивших с регионального уровня.

      - Создание БД СОНКО федерального уровня по предусмотренным разрезам в соответствии с действующими классификаторами.

      - Формирование сводных итогов статистического наблюдения по макетам, согласованным с Заказчиком,  осуществление контроля выходной информации.

      - Размещение итогов статистического наблюдения на официальном сайте Росстата.

      - Загрузка данных в ХДФУ, ЦБСД и ЕМИСС.

Вся статистическая информация, обрабатываемая в системе, является конфиденциальной.

Персонал Исполнителя несет ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения работ.

## 1.3. Требования к выполнению работ по разработке специализированного программного обеспечения

## 1.3.1. Основные требования

Для обеспечения автоматизированной обработки статистических данных требуется разработка в Единой системе сбора, обработки, хранения и представления статистической информации (ЕССО) специализированного программного обеспечения для обработки материалов и получения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СПО СОНКО).

Специализированное программное обеспечение должно быть реализовано в ЕССО с применением действующей в системе Росстата Унифицированной инструментальной системы (УИС) «СТАТЭК», обеспечивающей унификацию технологии обработки статистических данных и включать в свой состав компоненты федерального и регионального уровней.

Компоненты регионального уровня включают средства:

- регистрации получаемых от респондентов отчетов по коду ОКПО в программном комплексе, исключающие двойной учет и недоучет отчетов, поступивших от респондентов;

- ввода и контроля информации;

- электронной обработки данных регионального уровня;

- мониторинга регистрации отчётов и обработки информации.

Компоненты федерального уровня включают средства:

- ввода и контроля информации;

- электронной обработки данных федерального уровня;

- мониторинга обработки отчетов на определенную дату.

Назначением средств ввода и контроля является обеспечение интерактивного ввода данных с формы статистического наблюдения или импортируемых данных, арифметического и логического контролей, а также возможности интерактивной корректировки информации и ввода.

Назначением электронной обработки данных на региональном уровне является формирование требуемых экономическим описанием агрегированных данных, разработочных и выходных таблиц, массивов для передачи  данных на федеральный уровень.

Назначением электронной обработки данных на федеральном уровне является обеспечение ввода массивов регионального уровня, поступивших в электронном виде, их контроль, интерактивная корректировка агрегированных данных, формирование требуемых экономическим описанием агрегированных данных, разработочных и выходных таблиц.

Для информационного обмена между компонентами используется файловый обмен средствами СПД-SB, применяемыми в Росстате.

Разработка специализированного программного обеспечения осуществляется на основе экономического описания, содержащего описание входных и выходных данных, контролей данных, алгоритмов обработки информации и их агрегации, наборов выходных таблиц.

## 1.3.2. Содержание  разработки

Работа по разработке в Единой системе сбора, обработки, хранения и представления статистической информации специализированного программного обеспечения сбора и обработки статинформации включает в себя следующие этапы:

- Разработка в ЕССО специализированного программного обеспечения регистрации и обработки статинформации, согласно Экономическому описанию.

- Разработка Руководства пользователя.

- Сдача Заказчику специализированного программного обеспечения сбора и обработки статинформации, включая XML-шаблоны электронных версий форм и документации для осуществления промышленной эксплуатации.

- Информационно-технологическое и гарантийное сопровождение разработанного специализированного программного обеспечения.

## 1.3.3. Требования к разработке в ЕССО специализированного программного обеспечения сбора и обработки статинформации:

- Разработка в ЕССО специализированного программного обеспечения сбора и обработки статинформации должна быть выполнена в соответствии с Экономическим описанием с применением УИС СТАТЭК.

- Исполнитель должен выполнить разработку специализированного программного обеспечения сбора и обработки, включая XML-шаблон электронной версии формы (унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности содержит описание структуры XML-шаблонов (элементы визуализации и контроля правильности заполнения данных) применяемых Росстатом для электронного сбора статистической отчетности. Описание унифицированного формата, утвержденного приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 372, доступно на официальном сайте Росстата по адресу http://www.gks.ru/metod/unif-form.html).

- Требования к составу компонент федерального и регионального уровней:

Специализированное программное обеспечение сбора и обработки регионального уровня должен включать следующие средства:

- регистрация получаемых от респондентов отчетов по коду ОКПО в программном комплексе, исключающая двойной учет и недоучет отчетов, поступивших от респондентов;

- ввода и контроля информации (в т.ч. XML-шаблонов электронной версии формы);

- электронной обработки данных регионального уровня, включая формирование сводных итогов по соответствующему субъекту Российской Федерации в предусмотренных разрезах согласно действующим классификаторам;

- загрузки данных в хранилище данных регионального уровня (ХДРУ);

- мониторинга регистрации отчётов и обработки информации.

Специализированное программное обеспечение сбора и обработки федерального уровня должно включать средства:

- Приема и загрузки данных в БД СОНКО ФУ, поступивших с регионального уровня;

- Создания БД СОНКО (сводные итоги по предусмотренным разрезам в соответствии с действующими классификаторами),

- электронной обработки данных федерального уровня, включая формирование сводных итогов статистического наблюдения по макетам, согласованным с Заказчиком (количество макетов 6);

- загрузки данных в хранилище данных федерального уровня ХДФУ;

- загрузки данных в Центральную базу статистически данных (ЦБСД, ЕМИСС).

d) Должна быть разработана эксплуатационная документация на специализированное программное обеспечение.

e) Разработанное специализированное программное обеспечение сбора и обработки, включая XML-шаблон электронной версии форм и Руководство пользователя сдаются Исполнителем Заказчику.

f) Исполнитель должен осуществлять информационно-технологическое и гарантийное сопровождение разработанного специализированного программного обеспечения.

g) Разработка специализированного программного обеспечения должна осуществляться с учетом требований ЕССО.

## 1.3.4. Требования совместимости специализированного программного обеспечения:

- Специализированное программное обеспечение сбора и обработки должно строиться на принципах совместимости  с использованием общих технологических подходов и решений, согласуемых с проектно-технологическими и программными средствами информационно-вычислительной системы Росстата.

- Специализированное программное обеспечение сбора и обработки должно функционировать в среде информационно-вычислительной системы Росстата с использованием существующего оборудования и программных средств ИВС.

### 1.3.5. Требования к информационно-технологическому и гарантийному сопровождению разработанного специализированного программного обеспечения федерального и регионального уровней

Информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения должно осуществляться с даты подписания Заказчиком Акта приемки программных средств в промышленную эксплуатацию в соответствии с Календарным планом выполнения работ, до момента окончания выполнения работ по Договору.

Гарантийное сопровождение программного обеспечения осуществляется с момента окончания работ по Договору в течение 18 (Восемнадцати)  месяцев.

Информационно-технологическое сопровождение пользователей должно осуществляться с использованием горячей линии с ускоренным временем реакции и разрешения заявок.

В работы по информационно-технологическому сопровождению входит:

    - оперативная консультативная помощь для специалистов ТОГС, устранение ошибок, выявленных в процессе подготовки, проведения и автоматизированной обработки материалов на региональном и федеральных уровнях;

    - доработка программного обеспечения на основании поступивших запросов от пользователей на изменение.

Все запросы на изменение, подлежащие реализации, должны быть снабжены официальными сопроводительными письмами. Функциональные доработки должны быть выполнены в определенный Заказчиком и согласованный с Исполнителем срок.

Исполнитель должен обеспечить внедрение в эксплуатацию доработанного программного обеспечения.

Исполнитель, по запросам на изменение, должен обеспечить реализацию функциональных доработок на базе имеющегося программного обеспечения

Гарантийное сопровождение программного обеспечения федерального и регионального уровней заключается в исправлении ошибок программного обеспечения.

## 1.4. Требования к техническому обеспечению

Исполнитель работ должен руководствоваться необходимостью функционирования на оборудовании, соответствующем характеристикам, приведенным в данном разделе. Все функциональные и временные показатели должны гарантированно выполняться в условиях функционирования на описанном оборудовании.

В состав технического обеспечения системы федерального уровня должно входить следующее оборудование:

- сервер БД:

  - суммарное количество ядер процессоров – 16 шт.;

  - оперативная память 16 ГБ.

- сервер приложений:

  - суммарное количество ядер процессоров – 16 шт.;

  - оперативная память 16 ГБ;

  - операционная система: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 32 bit.

- рабочие станции:

  - суммарное количество ядер процессоров – 2 шт.;

  - оперативная память 1 ГБ.

## 1.5. Требования к выполнению работ по установке и настройке программных средств федерального уровня в Центре обработке данных  федерального уровня

В процессе ввода в действие Центра обработки данных федерального уровня (ЦОДФУ) для автоматизированной обработки материалов СОНКО Исполнитель должен выполнить работы по подготовке и настройке разработанных программных средств (включая установку, конфигурирование средств программно-аппаратного комплекса, инсталляцию и настройку программных средств федерального уровня для всех рабочих мест).

## 1.6. Форма предоставления результатов

Результаты работ представляются Заказчику в соответствии с графой «Форма представления результатов» Календарного плана выполнения работ.

Завершение работ по разработке специализированного программного обеспечения СОНКО и передача их Заказчику должно сопровождаться представлением Заказчику соответствующего руководства пользователя в бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном виде.

Для обеспечения испытаний и приемки специализированного программного обеспечения Генеральным заказчиком Исполнителем разрабатывается и согласовывается с Заказчиком «Программа и методика испытаний». Для проведения предварительных испытаний каждой подсистемы (модуля) разрабатывается отдельный документ.

## 1.7. Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

Условные обозначения, сокращения и термины приведены в таблице №2.

Таблица №2

| БД | База данных |
| --- | --- |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть для обработки данных выборочного наблюдения |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ОФАП | Отраслевой фонд алгоритмов и программ |
| ПО | Программное обеспечение |
| Росстат | Федеральная служба государственной статистики |
| РФ | Российская Федерация |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОГС | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики |
| ФУ | Федеральный уровень использования системы, включающий в себя ЦА Росстата и ЦОДФУ |
| ЦА Росстата | Центральный аппарат Росстата |
| ЦОДФУ | Центр обработки данных на федеральном уровне, отвечающий за автоматизированную обработку материалов на федеральном уровне. ЦОДФУ |
| ЭО | Экономическое описание |
| ХДРУ | Хранилище данных регионального уровня |
| ХДФУ | Хранилище данных федерального уровня |
| ЦБСД | Центральная база статистических данных |
| ЕМИСС | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| ЕССО | Единая система сбора, обработки, хранения и представления статистической информации |

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, срок и условия выполнения работ:

| Место выполнения работ: | Результаты работы должны быть представлены в ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: | Начало работ – с даты заключения Договора обеими Сторонами. Окончание работ – «30» ноября 2013 года. |
| Условия выполнения работ: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена договора не установлена.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за каждый выполненный этап в соответствии с  Календарным планом выполнения работ,        при условии поступления Заказчику средств по Государственному контракту           № 47-П-2013/ГМЦ-3  от «07» июня 2013 года в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ между Заказчиком и Исполнителем, на основании Счета, выставленного Исполнителем, при условии поступления Заказчику средств от Генерального Заказчика.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):

Цена в Договоре включает в себя стоимость Работы, в том числе компенсацию издержек Исполнителя, связанных с исполнением Договора, и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

- Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой