ДОГОВОР ПОДРЯДА №________

г. Симферополь                                                                    «____» ___________2014 г.

###### Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя директора Грошевой Хадрии Умяровны, действующей на основании Генеральной доверенности от 17 декабря 2013 года № 99-101-28, с одной стороны, и ООО «СК Адалар», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Пятничко Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор:

###### Основанием для заключения настоящего Договора являются:

###### - Государственный контракт № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от 12 сентября 2014 года на выполнение работ для государственных нужд, заключенный между  Федеральной службой государственной статистики (Росстат), именуемой в дальнейшем «Генеральный Заказчик», и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата);

- Решение Единой комиссии по размещению заказов путем размещения заказа у единственного источника  (Протокол №  ____ от _____ сентября 2014 года).

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить работы по подготовке помещений и серверных территориальных органов статистики Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в Крымском федеральном округе в 2014 году (далее-работа), расположенных соответственно по адресу:

- г. Симферополь, ул. Ушинского, дом 6;

- г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 5

  - Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работы собственными или привлеченными силами, с использованием собственных материалов и оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Стоимость работ, порядок оплаты, сдачи и приемки выполненных работ

  - Цена настоящего Договора составляет  8 700 000  (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе  НДC (18%) – 1 327 118 (Один миллион триста двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

  - Цена в настоящем Договоре включает  компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате.

  - Финансирование настоящего Договора может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Генеральному Заказчику средств, о чем Заказчик уведомляет  Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления. В этом случае Стороны должны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего выполнения настоящего Договора.

  - Перед началом выполнения работ  по Договору Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС- 331 779 (Триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, который в дальнейшем учитывается пропорционально объему выполненных работ, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по Договору, определяется Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласованный с полномочными представителями территориальных органов статистики Крымстата и Севастопольстата.

  - Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания с установленными сроками доработки, которые согласовываются с Подрядчиком.

  - После получения подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик направляет Заказчику счет, на основании которого производится оплата работ по настоящему Договору.

  - В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы Заказчик вправе принять  работы в порядке, установленном настоящей статьей, и произвести оплату.

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком с учетом применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим  Договором.

  - Заказчик вправе приостановить расчеты за выполненные работы, если Подрядчиком не исполнены все обязательства по настоящему Договору.

  - Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Договоре.

  - Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Договора.

- Права Сторон на результаты выполнения работ

  - Права на результаты выполненных работ принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральная служба государственной статистики.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что полученные по Договору результаты не нарушают прав третьих лиц.

  - В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов  выполненных работ, полученных по Договору, Подрядчик обязан за свой счет приобрести права или изменить результаты выполненных работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

  - При исполнении обязательств по Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работы исходную информацию.

    - Принять выполненную работу и оплатить ее в соответствии со статьей 2  настоящего Договора.

    - Оплатить работу, выполненную до обнаружения невозможности или нецелесообразности дальнейшего продолжения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, при условии подтверждения выполненного объема работ финансовыми документами с учетом авансового платежа.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и передать результаты Заказчику в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работы, возникших не по вине Подрядчика.

    - Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия Заказчика.

    - Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию (счет, счет-фактуру, Акты сдачи-приемки выполненных работ, иные документы, предусмотренные  Техническим заданием и Календарным планом выполнения работ).

    - При выполнении работ использовать материалы, предназначенные для данного вида работ, и допустимые к применению в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТа.

  - Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

- Ответственность Сторон

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, пеня начисляется в размере  0,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Указанная в настоящем пункте пеня удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Подрядчику за выполненные работы и отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

    - В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Договором, штраф начисляется в размере 0,5 % цены Договора, что составляет 43 500 (Сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, пеня начисляется в размере 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

    - В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, штраф начисляется в размере 0,5 % цены Договора, что составляет 43 500 (Сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - При расторжении Договора по инициативе Заказчика (кроме причин, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору) Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после оформления расторжения производит взаиморасчеты с Подрядчиком с учетом стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком до даты оформления расторжения Договора и подтвержденных финансовыми документами. Приемка Работы оформляется аналогично работам, принимаемым по завершении этапов по Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

  - При расторжении Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе взимать штраф в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от стоимости невыполненных работ, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - В случае расторжения Договора по основаниям, в нем предусмотренным, до приемки Заказчиком результата Работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в пределах стоимости незавершенного пункта (этапа) по Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Приемка Работы оформляется аналогично работам, принимаемым по завершении этапа в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные ими при выполнении Договора.

  - В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением Подрядчиком исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика в бесспорном порядке всю сумму такового ущерба.

  - Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Договору обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

- Изменение и расторжение Договора

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительных объемах работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких, работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

  - Все изменения, вносимые в Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии проведения окончательных взаиморасчетов либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 10 (Десять) календарных дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление другой Стороны, не позднее 6 (Шести) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Срок действия Договора

  - Начало срока действия Договора – с момента подписания обеими Сторонами Договора.

  - Окончание срока действия Договора – 31 декабря 2014 года.

- Порядок разрешения споров

  - В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

  - Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Прочие условия Договора

  - Все права и обязательства Сторон по Договору являются существенным условием выполнения Договора.

  - Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Все акты сдачи-приемки выполненных работ оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой их Сторон.

  - Заказчик не несет ответственности по оплате платежных документов, полученных от Подрядчика после 17 декабря 2014 года.

  - В случае реорганизации Заказчика или Подрядчика их обязательства по договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета Договора, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по Договору, или ознакомления с ней третьих лиц.

  - Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Договора.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором должно быть оформлено в письменной форме, подписано направляющей Стороной или уполномоченным лицом, доставлено другой Стороне лично, с использованием средств факсимильной связи, заказной почты или курьером с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором.

  - О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок, при этом дополнительное соглашение к Договору не заключается.

  - К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1) Техническое задание (Приложение № 1).

2) Календарный план выполнения работ (Приложение № 2).

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

  - Заказчик:

Наименование: ГМЦ Росстата

Адрес: 105679, Москва, ул. Измайловское шоссе, дом 44.

ИНН 7719026593, КПП 771901001.

Банковские реквизиты: ДО «Первомайское отделение» ОАО «МИнБ»  
г. Москвы, р/с 40502810300130000067, к/с 30101810300000000600, БИК 044525600,

ОГРН 1027739185968.

Телефон: (495) 366-36-23

  - Подрядчик:

Наименование: ООО "СК Адалар"

Адрес: 295034  Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совхозный, 5а, офис 4

Банковские реквизиты: р/с 40702810400001001114, кор/с 30101810035100000101 в  ПАО «ЧБРР», БИК  043510101, ОКПО 32624484, ОГРН __________________________.

Телефон: 601-459

| Заказчик: Первый заместитель директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У. Грошева М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Адалар» ______________ Д.В. Пятничко М.П. |
| --- | --- |

| Утверждено: Заместитель директора | Приложение № 1 к Договору подряда |
| --- | --- |
|  | от «____» сентября 2014 г. |
| ________________/ В.Г. Золотов/ М.П. | №______ |

Техническое задание

на подготовку помещений и серверных территориальных органов статистики

Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в Крымском федеральном округе в 2014 году

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

  - Подрядчик:

ООО «СК Адалар»

  - Наименование работ

Работы по подготовке помещений и серверных территориальных органов статистики Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в Крымском федеральном округе в 2014 году

  - Цель работы

Подготовка помещений и серверных территориальных органов государственной статистики в городе Симферополе и в городе Севастополе к переписи населения в Крымском федеральном округе  в 2014 году.

  - Место проведения Работ

Работы необходимо выполнить по адресу:

-	город Симферополь, ул. Ушинского, дом 6 (в помещениях № 101, 102, 103, 106, 107, 218, 219, 221, 224, 308, 407, 408, 409, серверной (№216, 217), коридорах 1- 4 этажей, входной группы);

- город Севастополь, ул. Гоголя, д. 5 (в помещениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, коридорах 1, 2 этажей, лестничном марше, входной группе).

  - Сроки начала и окончания работ

Начало работ - с момента подписания договора;

Окончание работ:

– 1-я очередь - 30 октября 2014 года;

– 2-я очередь – 15 декабря 2014 года.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

  - Перечень выполняемых работ

1-я очередь.

    - провести, совместно с Заказчиком, обследование технического состояния помещений и серверных, и определить состав других помещений зданий, в которых будут осуществляться работы по подготовке к автоматизированной обработке и  автоматизированная обработка материалов переписи населения в Крымском федеральном округе с составлением дефектного акта;

    - разработать и согласовать с Заказчиком техническую документацию и смету на выполнение работ по подготовке серверных, других помещений зданий, согласованных с Заказчиком;

    - выполнить ремонтные работы по согласованной с Заказчиком документации по подготовке серверных и помещений  для обеспечения автоматизированной обработки материалов переписи населения в Крымском федеральном округе;

2-я очередь.

    - выполнить ремонтные работы в остальных помещениях в объеме согласованной с Заказчиком сметы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И СЕРВЕРНЫМ

  - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Нормативная документация

Требования к помещениям и серверным определяются в соответствии со следующей нормативной документации: СНиП 41-01-2003»Отопление и вентиляция», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 21.602-03 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами и правилами, применяемыми в Российской Федерации.

    - Ограничения доступа

Серверные помещения не должны быть проходными помещениями, дверь в серверные помещения должны быть с замком, металлическая (согласно требованиям СНиП).

Минимальные размеры дверного проема должны быть в ширину не менее 0,91 и высотой не менее 2 метров (уточнить при проектировании).

В соответствии с нормативами необходимо заложить существующие окна кирпичом.

В серверных комнатах не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система, если они не предназначены для работы оборудования и специальных систем, размещенных в серверном помещении.

Освещение помещений обеспечить в соответствии со СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Рабочее освещение выполнить светильниками люминесцентными. Требуемое количество люминесцентных светильников, в помещениях офисной зоны выполнить из расчёта освещения в соответствии со СНиП 23-05-95*.

- СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ СДАВАЕМЫХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

По завершению работ Подрядчик сдает Заказчику:

  - Проектную и сметную документацию раздельно для серверных и других помещений зданий, включающую в себя разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке:

- пояснительную записку;

- рабочий проект;

- смету;

- рабочие чертежи на выполнение работ по разделам настоящего Технического задания.

  - Выполненные работы:

- при завершении каждой очереди работ Подрядчик представляет Заказчику результаты работы и акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС2, КС3);

- по завершении строительно-монтажных работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласованный в установленном порядке (Заказчик, надзорные органы и т.д.).

| Заказчик: Первый заместитель директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У. Грошева М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Адалар» ______________ Д.В. Пятничко М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору подряда

от «____» сентября 2014 г.

№______

Календарный план выполнения работ

| п/п № | Наименование работ по договору подряда | Сроки окончания выполнения работ | Форма представления результатов работ | Стоимость (цена) работ с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 год |  |  |  |  |
| Работы по подготовке помещений и серверной Крымстата (в помещениях № 101, 102, 103, 106, 107, 218, 219, 221, 224, 308, 407, 408, 409, серверной (№ 216, 217), коридорах 1- 4 этажей, входной группы) |  |  |  |  |
|  | Обследование помещений и серверной | до 30.09.2014 г. | Документация по обследованию технического состояния помещений и серверной | 4 000 000 |
|  | Ремонтные работы помещений и серверной: |  |  |  |
|  | - 1-я очередь | до 31.10. 2014 г. | Акт сдачи-приемки выполненных работ Форма КС2,КС3 |  |
|  | - 2-я очередь | до 15.12.2014 г | Акт сдачи-приемки выполненных работ Форма КС2,КС3 |  |
| Работы по подготовке помещений и серверной Севастопольстата (в помещениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, коридорах 1,2 этажей, лестничном марше, входной группе) |  |  |  |  |
|  | Обследование помещений и серверной | до 30.09.2014 г. | Документация по обследованию технического состояния помещений и серверной | 4 700 000 |
|  | Ремонтные работы помещений и серверной: |  |  |  |
| 4.1. | - 1-я очередь | до 31.10. 2014 г. | Акт сдачи-приемки выполненных работ Форма КС2, КС3 |  |
| 4.2. | - 2-я очередь | до 15.12.2014 г | Акт сдачи-приемки выполненных работ Форма КС2, КС3 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 8 700 000 |

| Заказчик: Первый заместитель директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У. Грошева М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Адалар» ______________ Д.В. Пятничко М.П. |
| --- | --- |