Документация о закупке

на предмет  выполнения работ по сопровождению специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для автоматизированной обработки материалов и получения итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, 2015 год                    из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

- 1.1. Общие сведения о выполняемых  работах:

## 1.1.1. Основание  для  выполнения  работ

Основанием для выполнения работ являются следующие документы:

- Государственный контракт № 14-ОЗ-2015/ГМЦ-2 от 30.04.2015;

- Поручение Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г.       № ПР-1798;

- Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19 сентября 2012 г. № ОГ-П12-5559;

- Приказ Росстата от 19 ноября 2014 г. № 671 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Приказ Росстата от 18 января 2013 г. № 20 «Об организации федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Организационно-техническая схема подготовки, проведения, сбора и автоматизированной обработки материалов наблюдения, утвержденная 31.01.2013 заместителем руководителя Росстата.

## 1.1.2. Нормативные документы

При выполнении работ, Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативных документов, перечень которых представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 34.201-89 | Информационная технология. КСАС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем |
| ГОСТ 34.602-89 | Информационная технология. КСАС. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология. КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания |
| ГОСТ 34.003-90 | Информационная технология. КСАС. Термины и определения |
| ГОСТ 34.603-92 | Виды испытаний автоматизированных систем |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 | Информационная технология. Сопровождение программных средств |
| РД 50-682-89 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Общие положения |
| РД 50-680-88 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Основные положения |
| РД 50-34.698-90 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Требования к содержанию документов |
| РД | Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации, утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г. |
| СТРК | Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации, утвержденные решением Коллегии Гостехкомиссии России № 7.2/02.03.01г. |
| Приказ ФСТЭК РФ от 11.02.2013 № 17 | Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах |

## 1.1.3. Цели и задачи выполнения работ

## 1.1.3.1. Назначение ПК ОТКР-2015

Федеральное статистическое наблюдение в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки проводится в целях информационного обеспечения реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,           от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот, оставшихся без попечения родителей», во исполнение пункта 10 Перечня Поручений Президента Российской Федерации по обеспечению неотложных задач социально-экономического развития Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2012 года                         № ОГ-П12-5559 об организации ежеквартального статистического наблюдения показателей заработной платы отдельных (целевых) категорий работников.

ПК ОТКР-2015 предназначен для автоматизации функций подготовки, сбора первичных данных, проведения автоматизированной обработки, агрегирования статистической информации и формирования итогов наблюдения.

При выполнении работ должны использоваться современные технологические решения, используемые в Росстате для обработки материалов выборочных и сплошных обследований.

В результате выполнения работ 2015 года Исполнителем должно быть обеспечено сопровождение находящегося у Заказчика Программного комплекса для обработки данных (предоставляется Исполнителю по запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней) федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, разработанный на этапе 2013-2014 годов (Государственный контракт от 15.04.2013  № 22-СДП-2013/ГМЦ-2, от 07.02.2014 № 2-ОЗ-2014/ГМЦ-1), включающее доработку:

- электронных бланков форм федерального статистического наблюдения в унифицированном формате;

- правил арифметического и логического контроля ХМL-шаблонов форм федерального статистического наблюдения;

- макетов итоговых таблиц федерального статистического наблюдения;

- обеспечение конфиденциальности данных в публикационных таблицах.

Дорабатываемое программное обеспечение должно представлять собой единый программно-аппаратный комплекс, объединяющий в себе все средства для качественной реализации полного цикла автоматизированной обработки материалов федерального статистического наблюдения.

В процессе доработки специализированного программного обеспечения должны быть сохранены архитектура, существующие функции и внешний вид ПК ОТКР, если иное не предусмотрено в ТЗ.

## 1.1.3.2. Цели выполнения работ

Основной целью выполнения работ является автоматизация этапов наблюдения и формирования официальной статистической информации об уровне средней заработной платы категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,               от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688          «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот, оставшихся без попечения родителей».

В результате сопровождения специализированного программного обеспечения будет:

- доработаны ХМL-шаблоны форм федерального статистического наблюдения в соответствии с изменениями и дополнениями к приказу Росстата от 30.12.2013г. № 508 об утверждении статинструментария в объеме, не превышающем 3%;

- доработаны макеты итоговых (регламентных и публикационных) таблиц федерального статистического наблюдения в соответствии с изменениями в Списке региональных центров обработки;

- сформирован единый первичный информационный фонд федерального статистического наблюдения на федеральном уровне;

- сформирован сводный информационный фонд федерального статистического наблюдения на федеральном уровне;

- сформированы регламентные и публикационные таблицы сводных итогов федерального статистического наблюдения;

- обеспечена автоматизированная выверка и сравнение итоговых таблиц;

- обеспечена конфиденциальность данных в публикационных таблицах;

- выгружены итоговые данные в ЦБСД, ХДФУ, ЕМИСС;

- выполнена подготовка информационно-статистических материалов, содержащих итоги наблюдения;

- подготовлены данные итогов наблюдения для создания таблиц в интерактивном режиме;

- выполнена публикация сводных итогов наблюдения на Интернет-сайте Росстата.

Итоги наблюдения формируются в виде регламентных и публикационных таблиц в электронном виде.

Для всех пользователей организуется доступ к итогам наблюдения, размещенным на официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru) в следующих форматах:

- отображение данных на соответствующей странице статистического наблюдения;

- интерактивные данные (макеты таблиц, предопределенной формы, допускающие возможность фильтрации по заданным в Экономическом описании атрибутам);

- скачиваемые публикационные таблицы в формате Excel.

# 1.1.4. Характеристика объекта автоматизации

## 1.1.4.1. Уровни автоматизации

Федеральное статистическое наблюдение основано на сплошном наблюдении юридических лиц - респондентов во всех субъектах Российской Федерации, что приводит к необходимости развертывания и поддержки программно-аппаратного комплекса ПК ОТКР-2015 на следующих уровнях автоматизации.

Региональный уровень включает в себя региональные центры подготовки и обработки материалов наблюдения, которые располагаются в территориальных органах государственной статистики (далее ТОГС).

На региональном уровне осуществляется:

- актуализация перечня организаций – респондентов;

- публикация на сайтах территориальных органов Росстата электронных бланков форм федерального статистического наблюдения и организация приема статистических данных, заполненных респондентами в электронном виде;

- ввод первичных данных с бумажных носителей;

- проведение формального и логического контроля введенных данных, а также данных, принятых от респондентов в электронном виде;

- формирование списка организаций, не представивших сведения по формам наблюдения.

Федеральный уровень включает в себя Центральный аппарат Росстата и центр обработки данных на федеральном уровне (ЦОДФУ), который отвечает за формирование информационных фондов наблюдения на федеральном уровне.

На федеральном уровне осуществляется:

- создание электронных бланков форм наблюдения и указаний по их заполнению;

- мониторинг всего процесса автоматизированной обработки материалов наблюдения;

- контроль первичных данных, введенных на региональном уровне, и формирование агрегированной статистической информации;

- формирование итогов и публикация результатов наблюдения на официальном сайте Росстата;

- доведение итогов наблюдения до территориальных органов Росстата, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

## 1.1.4.2. Объекты федерального статистического наблюдения

Первичные статистические данные, обрабатываемые в системе, являются конфиденциальными.

Часть статистической информации по объектам наблюдения попадает в сферу действия Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

Инструментарием статистического наблюдения (функциональными единицами сбора информации) являются следующие формы федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 19.11.2014 № 671 для сбора сведений в 2015 году:

- № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 80.1, 80.10, 80.10.1, 80.10.2, 80.10.3, 80.2, 80.21, 80.21.1, 80.21.2, 80.22, 80.22.1, 80.22.2, 80.22.21, 80.22.22, 80.22.23, 80.3, 80.30, 80.30.1, 80.30.2, 80.30.3, 80.30.4, 92.62;

- № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» – для сбора сведений от учреждений государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 92.72, 92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.33, 92.34, 92.34.1, 92.34.2, 92.34.3, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53;

- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 73, 73.1, 73.10, 73.2, 73.20;

- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» - для сбора сведений от учреждений государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 85.3, 85.31, 85.32;

- № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 85.1, 85.11, 85.11.1, 85.11.2, 85.12, 85.13, 85.14, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14.4, 85.14.5, 85.14.6.

Персонал Исполнителя несет ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения работ.

## 1.1.4.3. Этапы федерального статистического наблюдения

Проведение статистического наблюдения осуществляется в соответствии с Календарным планом, утвержденным приказом Росстата от 30.12.2014 № 740.

Автоматизированная обработка данных наблюдения включает следующие этапы:

- Подготовительная работа по проведению наблюдения;

- Предоставление респондентами отчетности по формам наблюдения (в бумажном и (или) электронном виде) в территориальные органы Росстата и проведение подготовительной работы до автоматизированной обработки;

- Автоматизированная обработка первичных данных наблюдения на региональном и федеральном уровнях;

- Формирование и выверка базы данных наблюдения (далее – БД ОТКР-2015) на федеральном уровне;

- Формирование итогов наблюдения на федеральном уровне.

- 1.2. Требования к выполнению работ

## 1.2.1. Состав выполняемых работ

С целью обеспечения подготовки, проведения, автоматизированной обработки материалов, получения итогов наблюдения, Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:

- Доработка электронных бланков форм наблюдения в унифицированном формате;

- Доработка макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц наблюдения;

- Информационно-технологическое сопровождение ПК ОТКР-2015 федерального и регионального уровней (включая функционирование ЦОДФУ).

В процессе доработки специализированного программного обеспечения должны быть сохранены архитектура, существующие функции и внешний вид ПК ОТКР, если иное не предусмотрено в ТЗ.

## 1.2.2. Требования к доработке электронных бланков форм федерального статистического наблюдения в унифицированном формате

Доработка электронных бланков форм наблюдения в унифицированном формате должна осуществляться в соответствии с изменениями и дополнениями к приказу Росстата от 30.12.2013 № 508 об утверждении статинструментария.

Унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности содержит описание структуры ХМL-шаблонов (элементы визуализации и контроля правильности заполнения данных) применяемых Росстатом для электронного сбора статистической отчетности. Описание унифицированного формата, утвержденного приказом Росстата от 28 октября 2010 года № 372, доступно на официальном сайте Росстата по адресу http://www. gks.ru/metod/unif-form.html.

Для каждой из пяти следующих форм наблюдения разработать шаблоны в формате ХМL (ХМLшаблоны):

- № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;

- № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;

- № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»;

- № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;

- № ЗП-здрав 	«Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала».

Каждый ХМL-шаблон содержит формальное описание титульной страницы, списка разделов, списка справочников и правил арифметического и логического контроля в соответствии с Экономическим описанием.

Исполнитель должен выполнить доработку ХМL-шаблонов форм федерального статистического наблюдения в соответствии с изменениями и дополнениями к приказу Росстата от 30.12.2013 № 508 об утверждении статинструментария, в объеме, не превышающем 3%, по запросу Заказчика.

## 1.2.3. Требования к доработке макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц федерального статистического наблюдения

Итоги федерального статистического наблюдения должны быть получены в виде регламентных и публикационных таблиц в электронном виде.

Исполнитель должен выполнить доработку макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц наблюдения для получения итогов за период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) в соответствии со Списком региональных центров обработки.

## 1.2.4. Требования к информационно-технологическому и гарантийному сопровождению ПК ОТКР-2015 федерального и регионального уровней

Информационно-технологическое сопровождение ПК ОТКР-2015 должно осуществляться в период действия договора.

В работы по информационно-технологическому сопровождению ПК ОТКР-2015 входит:

- оперативная консультативная помощь для специалистов ТОГС и Росстата;

- устранение ошибок, выявленных в процессе автоматизированной обработки данных на региональном и федеральном уровнях.

В случае доработки ПО в процессе устранение ошибок, выявленных в процессе автоматизированной обработки данных на региональном и федеральном уровнях, необходимо осуществить приемку доработанного ПО в промышленную эксплуатацию (см. п.1.2.2.).

Поддержка пользователей ПК ОТКР-2015 должна осуществляться с использованием сайта технической и консультационной поддержки.

Сайт технической и консультационной поддержки предназначен для получения консультаций, решения возникающих вопросов, регистрации замечаний и пожеланий к доработке, обсуждений вопросов работы с ПК ОТКР-2015 между специалистами Росстата и должен включать следующие разделы:

- Нормативные документы;

- Описание и общая схема работы;

- Дистрибутивы программного обеспечения;

- Пользовательская документация;

- Важные объявления;

- Технические вопросы по работе с ПО;

- Методологические вопросы.

Сайт должен быть доступен сотрудникам ЦА, ЦОДФУ и ТОГС Росстата.

Сайт должен быть предназначен для организации общения сотрудников в формате форума для получения оперативной информации по методологическим вопросам, а также по вопросам использования программного обеспечения.

Персонал службы технической и консультационной поддержки должен иметь техническую и методологическую квалификацию, достаточную для оказания качественной поддержки специалистов отраслевых управлений Росстата.

Все запросы на изменение, подлежащие реализации, должны быть снабжены официальными сопроводительными письмами. Функциональные доработки должны быть выполнены в срок, согласованный с Заказчиком.

Гарантийное сопровождение доработанного специализированного программного обеспечения осуществляется с момента окончания срока действия Договора в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантийное сопровождение доработанного специализированного программного обеспечения заключается в исправлении ошибок программного обеспечения.

## 1.2.5. Требования к видам обеспечения

### 1.2.5.1. Требования к информационному обеспечению

Изменения и дополнения к Экономическому описанию направляются Заказчиком Исполнителю официальным письмом с кратким описанием сути внесенных изменений.

Исполнитель должен провести анализ полученных материалов на предмет полноты и в случае необходимости запросить дополнительные материалы или обратиться за разъяснениями.

### 1.2.5.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Графический интерфейс пользователя прикладного программного обеспечения ПК ОТКР-2015 должен быть реализован на русском языке.

Взаимодействие пользователя с ПК ОТКР-2015 должно осуществляться на русском языке. Исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые администратору системы программными продуктами третьих компаний.

Все документы и отчеты готовятся и выводятся пользователю на русском языке.

### 1.2.5.3. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение, соответствующее нижеприведенным требованиям, предоставляется Заказчиком.

На федеральном уровне должен быть обеспечен следующий состав программного обеспечения:

- серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit;

- СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bit;

- система резервного копирования;

- система антивирусной защиты.

- операционная система MS Windows 7 для рабочих станций пользователей;

- браузер Internet Explorer 9 для рабочих станций пользователей;

- Microsoft Office Basic Edition 2007/2010 для рабочих станций пользователей;

- программный пакет SPSS Statistics.

На региональном уровне должен быть обеспечен следующий состав программного обеспечения:

- операционная система MS Windows XP SP2 и MS Windows 7 для рабочих станций пользователей;

- браузер Internet Explorer 9 для рабочих станций пользователей;

- Microsoft Office Basic Edition 2007/2010 для рабочих станций пользователей.

### 1.2.5.4. Требования к техническому обеспечению

При доработке ПК  ОТКР-2015 Исполнитель работ должен руководствоваться необходимостью функционирования на оборудовании, соответствующем характеристикам, приведенным в разделе 1.2. настоящей документации. Все необходимое оборудование и средства защиты информации предоставляет Заказчик. Все функциональные и временные показатели должны гарантированно выполняться в условиях функционирования на описанном оборудовании.

В состав технических средств ПК ОТКР-2015 регионального уровня должно входить следующее оборудование:

- Рабочие станции:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 2 шт.;

- оперативная память не менее 2 ГБ.

В состав технического обеспечения ПК ОТКР-2015 федерального уровня должно входить следующее оборудование:

- Сервер БД:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 16 шт.;

- оперативная память не менее 16 ГБ;

- суммарное свободное пространство на несистемном жестком диске не менее 2 ТБ.

- Сервер приложений:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 16 шт.;

- оперативная память не менее 16 ГБ.

- Рабочие станции:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;

- оперативная память не менее 4 ГБ.

- Генеральный Заказчик должен предоставить канал связи с полосой пропускания не менее 4 Мбит/с между ЦА Росстата и ТОГС для обмена данными. Доступ ТОГС к ЛВС ЦА Росстата осуществляется по защищенным каналам передачи данных с использованием технологии VPN.

# Порядок контроля и приемки работ

## 1.3.1. Общие требования к приемке работ по стадиям

Приемка работ по сопровождению специализированного программного обеспечения, подготовке, проведению и автоматизированной обработке, формированию базы данных материалов наблюдения осуществляется в соответствии с пунктами календарного плана выполнения работ.

## 1.3.2. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 34.603-92 от 01.01.1993 «Виды испытаний автоматизированных систем».

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций ПК ОТКР-2015, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Все виды испытаний проводятся членами рабочей группы и комиссии, утверждаемыми Заказчиком.

Для проверки выполнения заданных функций ПК ОТКР-2015 устанавливаются предварительные испытания.

Предварительные испытания выполняются после отладки и тестирования разработчиками программных и технических средств и предоставления ими документов о готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала системы с эксплуатационной документацией.

Предварительные испытания функций специализированного программного обеспечения ПК ОТКР-2015 проводятся на контрольном примере. Контрольный пример предоставляется Заказчиком.

Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе предварительных испытаний (2 экз.), определяющем перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

# Форма предоставления результатов

Результаты работ представляются Заказчику в соответствии с графой «Форма представления результатов работ» Календарного плана выполнения работ.

Отчеты о выполненных работах и Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждому пункту Календарного плана выполнения работ предоставляются Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| БД | База данных |
| --- | --- |
| ПК ОТКР-2015 | Программный комплекс для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников |
| Федеральное статистическое наблюдение | Федеральное статистическое наблюдение в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть для обработки данных выборочного наблюдения |
| ОКАТО | Общероссийский классификатор административно-территориального деления |
| ОКСМ | Общероссийский классификатор стран мира |
| ОФАП | Отраслевой фонд алгоритмов и программ |
| ПО | Программное обеспечение |
| Росстат | Федеральная служба государственной статистики |
| РФ | Российская Федерация |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОГС | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики |
| ФУ | Федеральный уровень использования системы, включающий в себя ЦА Росстата и ЦОДФУ |
| ЦА Росстата | Центральный аппарат Росстата |
| ЦОДФУ | Центр обработки данных на федеральном уровне, отвечающий за автоматизированную обработку материалов статистического наблюдения на федеральном уровне. |
| ЭО | Экономическое описание |
| ЦБСД | Центральная база статистических данных |
| ХДФУ | Хранилище данных федерального уровня |

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, условия и срок выполнения работ:

| Место выполнения работ: | - ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: | Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, с момента определения Исполнителя по «31» декабря 2015 года. |
| Условия выполнения работ: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 1 660 000 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет  253 220 (Двести пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком за каждый выполненный пункт Календарного плана  при условии поступления Заказчику средств  по Государственному контракту № 14-ОЗ-2015/ГМЦ-2 от 30.04.2015 течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):

Цена Договора включает в себя стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.