Приложение № 3

к Документации оботкрытом конкурсе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по разработке программно-технологического инструментария по преобразованию данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года в XML формат

При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее–НМЦК) на выполнение работ невозможно применить  методы расчета НМЦК, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (далее – 44-ФЗ) по нижеприведенным причинам:

- Метод сопоставимых рыночных цен не может  быть применен, в связи с отсутствием информации о рыночных ценах данного вида  работ;

- Нормативный метод не применим, так как данная работа не попадает под действие 19 статьи 44-ФЗ;

- Тарифный метод не может  быть применен, так как цены закупаемых работ не подлежат государственному регулированию и не установлены муниципальными правовыми актами;

- Проектно-сметный метод не применим, так как данный вид работ не попадает под  указанные в частях 9 и 9.1 статьи 22 44-ФЗ требования.

Таким образом, на основании невозможности применения вышеуказанных методов применен затратный метод. Данный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат и обычнойприбыли для деятельности в сфере разработки информационных технологий для прикладных задач и тестирования программного обеспечения. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию работ, расходы на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, чел./мес. |
| --- | --- | --- |
| Разработка программно-технологического инструментария (ПТИ) и его сопровождение |  |  |
| 1 | Обследование объекта | 0,18 |
| 2 | Разработка и настройка программных модулей | 3,15 |
| 3 | Тестирование и отладка на контрольном примере разработчика | 0,41 |
| 4 | Участие в опытной эксплуатации | 0,18 |
| 5 | Исправление ошибок функционирования ПТИ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата | 0,51 |
| 6 | Разработка эксплуатационной документации | 0,47 |
| 7 | Консультационное сопровождение ПТИ | 0,23 |
| Трудоемкость, чел./мес. |  | 5,13 |
| Усредненная заработная плата, руб./мес. |  | 76 358,00 |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) |  | 391 716,54 |
| Начисления (30,2%) |  | 118 298,40 |
| Накладные расходы (40%) |  | 156 686,62 |
| Прибыль(5%) |  | 33 335,08 |
| Итого без НДС |  | 700 036,64 |
| НДС (18%) |  | 126 006,60 |
| ИТОГО (с НДС): |  | 826 043,24 |

| Дата обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 26.09.2017. |  |
| --- | --- |

Инициатор закупки:

Заместитель начальника  отдела № 701                                           Е.Е. Сомова

"СОГЛАСОВАНО"

Член контрактной службы,

курирующий подразделение:

Заместитель главного инженера,

начальник отдела № 701 				                       В.С. Пономарев