| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки окончания выполнения работ | Форма представления результатов | Стоимость работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по развитию ЕССО ИВС Росстата для федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), этап 2018 года |  |  |  |  |
| 1 | Развитие ЕССО ИВС Росстата, включая региональный и федеральный уровень | 10 дней с момента заключения договора. | - Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; - Руководство пользователя на каждую подсистему | 313 600,00 |
| 2 | Информационно-технологическое сопровождение СПО в рамках Договора во II кв. 2018 г. | Июнь 2018 г. | - Отчет о выполненных работах | 39 200,00 |
| 3 | Информационно-технологическое сопровождение СПО в рамках Договора в III кв. 2018 г. | 28 сентября 2018 г. | - Отчет о выполненных работах | 39 200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 392 000,00 |

Приложение № 2

к Договору

№ _______________________

от «___» ________ 2018 г.

Календарный план выполнения работ

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________/ Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: Директор НИПИстатинформ Росстата _______________/ Е.В. Пряхина / М.П. |
| --- | --- |