проект

Приложение № 2

к договору

№

от «__» __________ 2020 г.

Календарный план

| № | Наименование | Срок окончания выполнения работ | Форма представления результатов | Стоимость работ по каждому виду расходов, включая НДС 20%, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доработка специализированного программного обеспечения в составе подсистемы: - регистрации отчетов и ввода данных. | 10 апреля 2020 | - – исходный код и инструкция по сборке; - – Руководство пользователя. - – Программа и методика испытаний. | 1 500 000 |
|  | Разработка макетов регламентных таблиц | 10 апреля 2020 | - – Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске. | 570 000 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение во 2-м квартале 2020 года | июнь 2020 г. | - – Отчет о выполненных работах. - – Акт приемки результатов работ. | 214 000 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение в 3-м квартале 2020 года | сентябрь 2020 г. | - – Отчет о выполненных работах. - – Акт приемки результатов работ. | 144 000 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение в 4 квартале 2020 года | 18 декабря 2020 г. | - – Отчет о выполненных работах. - – Акт приемки результатов работ. | 72 000 |

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата __________ А.Ю. Выскребенцев М.П. «___» ________ 2020 г | Исполнитель: Генеральный директор ООО «КРОК Регион» __________ С.С. Шаховский М.П. «__» _________ 2020 г. |
| --- | --- |