ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____________

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

технологического пищевого оборудования

г. Москва    	                            «___» __________ 2020 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Выскребенцева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 20.12.2019 № 87/кт, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения открытого запроса котировок в электронной форме (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» _______ 2020 г. № ____)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и выполнить работы по монтажу и пуско-наладке технологического пищевого оборудования (далее – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

  - Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц.

  - Доставка товара Заказчику и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются транспортом и силами Поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при необходимости).

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Товар передается Заказчику в полном объеме, в момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо являться предметом исков третьих лиц.

  - Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Проверка соответствия всего товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора) и Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору). Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику.

  - Приемка товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по товарной (или товарно-транспортной) накладной, предоставленной Поставщиком. На основании товарной (или товарно-транспортной) накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, составляется Акт сдачи-приемки товара. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания монтажа и пуско-наладочных работ, обязан направить Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки товара, который является основанием для оплаты поставленного товара по настоящему Договору, или мотивированный отказ.

  - При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

  - В случае отказа Заказчика от приемки товара в связи с необходимостью устранения недостатков или замены товара, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.

  - Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

  - Поставка товара должна включать в себя работы по его монтажу и пуско-наладке в указанном Заказчиком помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение работ по монтажу и пуско-наладке товара из своих материалов, своими силами и средствами.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара должны выполняться с 9:00 до 15:00 по московскому времени, в рабочие дни Заказчика.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара в нерабочее время, выходные и праздничные дни не допускаются.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара должны выполняться единовременно с поставкой товара Покупателю.

  - К проведению работ по монтажу и пуско-наладке товара должны привлекаться только квалифицированные специалисты.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительству (далее СП), ведомственными строительными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПиН), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (далее ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами.

  - Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

      - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

      - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

      - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

      - СП 76.13330.2011 «СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

  - Риск случайной гибели, травм и увечий работников Поставщика и/или сотрудников Заказчика, а также риск случайного повреждения имущества Заказчика, при выполнении работ, до приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим  Договором,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

- Принять поставленный товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

- При приемке поставляемого товара проверить соответствие количества, качества и ассортимента товара требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации товара, рекомендуемые производителем товара и Поставщиком, и использовать товар строго по целевому назначению.

  - Поставщик вправе:

- Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Поставщик обязан:

    - Своими силами поставить товар свободным от любых прав третьих лиц в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), на первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Договора.

    - Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:

      - Товар должен быть новым, ранее не использованным и изготовлен в заводских условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых технических норм и правил.

      - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации для данных видов товаров.

      - Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

      - Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

    - Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Известить Заказчика о готовности поставки товара не позднее чем за 1 (Один) рабочий день по телефону: 8 (927) 223-50-35 в рабочие дни с 09.00 до 15.00, с указанием даты и времени отгрузки.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки товара заменить товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) и (или) поврежденный во время перевозки.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения условий выполнения настоящего Договора.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность поставленного товара по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного товара, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и качества на поставляемый товар.                     Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае задержки поставки товара в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик имеет право потребовать компенсацию в размере 0,1% от общей стоимости оборудования за каждый день просрочки.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.523), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г.

  - Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора ________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Договору № _______________ от «___» _______________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик

  - Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место поставки

  - Место поставки технологического пищевого оборудования (далее - товар) - первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

  - Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Доставка и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в рабочий день с 9-00 до 15-00 часов.

  - В ходе оказания услуг по доставке товара Поставщик за свой счет и своими силами должен осуществить доставку и разгрузку товара в указанное Заказчиком место.

  - Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре.

- Цель поставки товара

  - Оснащение технологическим пищевым оборудованием для заведения общественного питания.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а также  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, его безопасности, упаковке, доставке, гарантийному сроку и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика

  - Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:

    - Поставляемое оборудование и все его комплектующие части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, без дефектов материала и изготовления, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

    - Поставляемое оборудование и все его комплектующие части должны соответствовать принятым стандартам Российской Федерации.

    - Поставляемое оборудование должно комплектоваться:

      - необходимой эксплуатационной документацией на русском языке.

      - документами, подтверждающими гарантийные обязательства.

      - заверенными копиями, действующих на момент поставки, сертификатов соответствия оборудования, другими документами, удостоверяющими качество поставляемого оборудования.

    - Оборудование должно быть изготовлено не ранее 2019 года.

    - Товар должен поставляться в количестве и в соответствии с Таблицей 1 п.4.2. раздела 4 настоящего Технического задания.

    - Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному товару в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

    - Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей продаже.

    - Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами товарной накладной.

    - Заказчик вправе в течение 5 (Пяти) дней со дня поставки товара организовать проверку и экспертизу качества товара на предмет соблюдения всех без исключения требований, установленных настоящим Техническим заданием.

  - Характеристики товара представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол пристенный для сбора отходов. | Столешница из нержавеющей стали, с бортом, из нержавеющей стали, со сплошной полкой внизу: Длина 895-905 мм. Ширина 595-605мм. Высота 865-875мм. | 4 |
|  | Стол пристенный 600x600x870. | Столешница из нержавеющей стали, с бортом, из нержавеющей стали со сплошной полкой внизу: Длина 600 мм. Ширина 600 мм. Высота 870 мм. | 8 |
|  | Стол пристенный 1200x600x870. | Столешница из нержавеющей стали, с бортом, из нержавеющей стали со сплошной полкой внизу: Длина 1200 мм. Ширина 600 мм. Высота 870 мм. | 16 |
|  | Стол пристенный 900x600x870. | Столешница из нержавеющей стали, с бортом, из нержавеющей стали со сплошной полкой внизу: Длина 900 мм. Ширина 600 мм. Высота 870 мм. | 8 |
|  | Стол рабочий островной. | Столешница из нержавеющей стали, с бортом, из нержавеющей стали со сплошной полкой внизу: Длина 1195-1205 мм. Ширина 595-605мм. Высота 865-875мм. | 4 |
|  | Пароконвектомат. | Длина, мм.: 740-755. Ширина, мм.: 773. Высота, мм.: 1 010. Напряжение, В: 380. Потребляемая мощность, кВт: 14. Вес нетто, кг: 95. Количество уровней: 10. Панель управления электронная. Размер гастроемкости (наруж./внутр.), мм: 530x325 /500x300. Расстояние между уровнями, мм: 67.Тип гастроемкости: Gn 1/1. Температурный режим, °C: от 30 до 260. | 1 |
|  | Подставка под пароконвектомат. | Открытая, направляющие на 6 уровней GN1/1 или 600х400, расстояние 70мм, труба 40/40. | 1 |
|  | Стеллаж-шпилька для противней или гастроемкостей GN 1/1. | Количество уровней 10. Вместимость: 10 противней 600х400 мм или 10 гастроемкостей GN 1/1. Габаритные размеры: 610х440х1500 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь. Каркас: сварной. Дополнительно: обрезиненные поворотные колеса диаметром 100 мм (два колеса с тормозом и пластиковым отбойником). | 1 |
|  | Фритюрница 550x900x950. | Длина, мм.: 550. Ширина, мм.: 900. Высота, мм.: 950 Напряжение, В: 220/380. Вес нетто, кг: 55. Материал корпуса нержавеющая сталь. Цвет: Серебристый. Время разогрева 17мин. Количество ванн: 2. Панель управления электромеханическая. Температурный режим, °C: от 20 до 190. Потребляемая мощность, 14 кВт. | 1 |
|  | Фритюрница 475x430x315. | Длина, мм.: 475. Ширина, мм.: 430. Высота, мм.: 315. Напряжение, В: 220. Вес нетто 8 кг:. Объем ванны 3 л. Материал корпуса нержавеющая сталь. Цвет: Серый. Время разогрева 7 мин. Количество ванн: 2. Панель управления электромеханическая. Температурный режим, °C: от 0 до 180. Потребляемая мощность 4кВт. | 1 |
|  | Стол охлаждаемый для пиццы. | Длина, мм.: 1 485. Ширина, мм.: 700. Высота, мм.: 1 140. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 115. Количество дверей: 3. Расположение агрегата: Нижнее. Объем 340 л. Тип гастроемкости: Gn 1/6. Рабочая поверхность: нержавеющая сталь. Столешница с бортом. Тип температурного режима: среднетемпературная. Температурный режим, °C: от 2 до 10. Потребляемая мощность 0,41кВт. | 1 |
|  | Стол охлаждаемый. | Длина, мм.: 705. Ширина, мм.: 1 200. Высота, мм.: 850. Напряжение, В: 220. Способ установки напольный. Высота максимальная, мм: 910. Тип температурного режима: среднетемпературная. Температурный режим, °C: от 1 до 10. Потребляемая мощность 0,35кВт. | 6 |
|  | Шкаф для хлеба. | Размер конструкции 820х490х1810 мм. Тип опоры опора-болт. Вес (нетто, кг) 49. Конструкция разборная. Тип дверок распашные. | 1 |
|  | Подтоварник. | Ширина 900 мм. Глубина 600 мм. Высота 300 мм. | 2 |
|  | Мясорубка. | Длина: 650-690 мм. Ширина: 390-420 мм. Высота: 420-425мм. Напряжение: 380 В. Потребляемая мощность: 1,9 кВт. Производительность: до 300 кг/ч. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Панель управления: Электромеханическая. Частота вращения шнека: 175-180 об/мин. | 1 |
|  | Рисоварка. | Длина 460мм. Ширина 460 мм. Высота 375мм. Напряжение 220В. Вес нетто 8.1кг. Материал корпуса нержавеющая сталь. Объем емкости 5,6 л. Потребляемая мощность 1,9кВт. Система автоматического приготовления и поддержания температуры, защита от перегрева, внутренняя поверхность алюминий, обслуживание 30-35 человек, длина шнура 1.5 метра. | 1 |
|  | Овощерезка. | Длина 570-575 мм. Ширина 230-235 мм. Высота 505-515 мм. Напряжение: 220В. Потребляемая мощность: 0,55кВт. Производительность: 300 кг/час. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Панель управления: Электромеханическая. Скорость вращения: 270 об/мин.Количество скоростей: 1 | 3 |
|  | Диск-Нож для овощерезки (кубик). | (кубик) 8x8. | 1 |
|  | Диск-Нож для овощерезки (фри). | (фри) 10x10 | 1 |
|  | Диск-Нож для овощерезки (фри). | (фри) 8x8 | 1 |
|  | Диск-Нож для овощерезки (соломка). | (соломка) 2,5x2,5 | 1 |
|  | Сыротерка. | Длина, мм.: 290. Ширина, мм.: 250. Высота, мм.: 310. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 8. Материал корпуса: полированный алюминий. Цвет: Серый. Вес (с упаковкой), кг: 10. Скорость вращения, об/мин.: 1400 Панель управления электромеханическая. Потребляемая мощность, кВт:0,55. | 1 |
|  | Макароноварка. | Длина, мм.: 380. Ширина, мм.: 550. Высота, мм.: 380. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 22. Потребляемая мощность, кВт: 4. Материал корпуса – нержавеющая сталь Температурный режим: 50-110 С° Залив воды вручную 2 крана для слива воды Возможность использования прямоугольных корзин (длина не более 145 мм, ширина не более 295 мм). 4 цилиндрические корзины (одна корзина диаметр 130 мм, глубина 140 мм, объём 1,8 л). | 1 |
|  | Миксер ручной. | Высота: 610-615 мм. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 0,31 кВт. Диаметр: 120-130 мм. Скорость вращения: 2300-9600, венчика 500-800 об/мин. Количество скоростей: вариатор. Высота максимальная: 630-640 мм. Комплектация: насадка «измельчитель» и венчик. | 1 |
|  | Печь конвекционная. | Длина, мм.: 860. Ширина, мм.: 900. Высота, мм.: 957. Напряжение, В: 380. Потребляемая мощность, кВт: 10,5. Вес нетто, кг: 80. Количество уровней: 6. Материал корпуса нержавеющая сталь. Панель управления механическая. Противень: 600х400. Расстояние между уровнями, мм: 80. Тип гастроемкости противни 600х400. Тип дверей: Распашной. Цвет: Серебристый. Температурный режим, °C: от 30 до 260. | 1 |
|  | Подставка под печь конвекционную | Материал корпуса нержавеющая сталь. Оснащение направляющими на 8 противней 600х400. Высота не более 738 мм. | 1 |
|  | Лист для выпечки. | Размер 600х400 мм. Глубина 15 мм. Материал алюминий. | 20 |
|  | Весы напольные. | Класс точности: средний. Выборка массы тары. Суммирование результатов измерений. Диагностика неисправностей. Интерфейс RS-232C. Питание от сети через адаптер или от аккумулятора. Зарядка держится около 50 часов. Характеристики: Температурный режим: от -10 до 40 °С. Наибольший предел взвешивания: 60 / 150 кг. Дискретность отсчета: 20 / 50 г. Напряжение: 220 В. Размер платформы: 360x460 мм. Габариты: 360х580х765 мм. Вес: 13,5 кг.Вес с упаковкой: 15 кг. | 1 |
|  | Настольные электронные весы. | Вычитание массы тары. Счетный режим. Режим дозирования. Возможность питания от аккумулятора. "Ждущий" режим. Автоматическое отключение. | 7 |
|  | Плита индукционная. | Длина, мм.: 800. Ширина, мм.: 760. Высота, мм.: 400 Напряжение, В: 380. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Цвет: Серый. Количество конфорок: 4. Потребляемая мощность, кВт:14. | 2 |
|  | Слайсер. | Длина, мм.: 500. Ширина, мм.: 414. Высота, мм.: 355. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 16.5. Материал корпуса: Алюминий. Диаметр ножа, мм: 250. Потребляемая мощность, кВт:0,15. | 2 |
|  | Колода разрубочная | Диаметр: 300-600 мм. Высота подставки: 600 мм. Высота: 250-300 мм. Материал: дуб. | 1 |
|  | Саладетта (холодильный стол для салатов) | Тип стола: холодильный. Температурный режим, °C: от 0 до +10. Количество секций 2. Тип секции только двери. Тип двери глухая (нержавеющая сталь). Объём 184 л. Количество полок 2. Расположение агрегата нижнее. Терморегулятор электронный блок. Материал столешницы нержавеющая сталь. Толщина стенки корпуса, мм 43. Напряжение, В 220. Ширина, мм 900. Глубина, мм 700. Высота, мм 850. Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм 1045x814x1040. | 1 |
|  | Ванна моечная для мойки яиц сварная. | Длина 525-535 мм. Ширина 525-535мм. Высота 865-875мм. Внутренний размер емкости 200х200х300 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь. Каркас оцинкованный уголок. Корзина | 1 |
|  | Ванна моечная трехсекционная. | Длина 1395-1405 мм. Ширина 595-605мм. Высота 865-875мм. Размер мойки: 430х430х300 мм. Тип пристенный. Материал корпуса нержавеющая сталь. | 4 |
|  | Ванна моечная двухсекционная. | Размеры раковины (ДхШ) 700x700 мм. Глубина раковины 450 мм. Ширина 1540 мм. Глубина 800 мм. Высота 870 мм Тип пристенный. Материал корпуса нержавеющая сталь. | 4 |
|  | Ванна моечная односекционная. | Размеры ванны: 600x500x870. Размер ёмкокости: 500х400х400. Тип пристенный. Материал корпуса нержавеющая сталь. | 2 |
|  | Купольная посудомоечная машина. | Ширина, мм.: 620. Длина, мм.: 730. Высота, мм.: 1 530. Напряжение, В: 380. Потребляемая мощность, кВт: 9.7. Вес нетто, кг: 115. Дозатор моющего средства. Дозатор ополаскивающего средства. Емкость бойлера, л.: 8. Емкость моечной ванны, л.: 17. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Мощность помпы, м³: 0.7. Мощность ТЭНа ванны, кВт: 2.2. Производительность по кассетам, шт/час: 20 / 30 / 60. Расход воды за цикл, л.: 3.2. Сливной насос. Цикл мойки, сек: 90 /150 / 240. Мощность бойлера, кВт: 9. Размер кассеты, мм: 500x500 Панель управления: электронная. | 1 |
|  | Стеллаж для сушки посуды 1580х300х1600. | Габаритные размеры: 1580х300х1600 мм. Материал решеток: никелированная сталь. Материал каркаса: углеродистая сталь, окрашенная полимерной краской. Вместимость: 300 тарелок. | 1 |
|  | Полка навесная для тарелок. | Длина, мм.: 1 200. Ширина, мм.: 300. Высота, мм.: 145. Способ установки: настенный. Вес нетто, кг: 8.5. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | 6 |
|  | Полка настенная для сушки разделочных досок. | Длина: 600 мм. Глубина: 360 мм. Высота: 300 мм. | 6 |
|  | Стеллаж для сушки посуды 810х300х1600 | Габаритные размеры: 810х300х1600 мм. Материал решеток: никелированная сталь. Материал каркаса: углеродистая сталь, окрашенная полимерной краской. Вместимость: 5 полок решетчатых под стаканы. | 2 |
|  | Полка настенная решетчатая под стаканы | Габаритные размеры: 1580х300х300 мм. Материал полки: нержавеющая сталь. Материал решеток: никелированная сталь. | 4 |
|  | Рукомойник без смесителя. | Установка настенная. Наличие борта. Размеры раковины (ДхШ) 325x265 мм. Глубина раковины 150 мм. Ширина 400 мм. Глубина 370 мм. Высота 290 мм. Вес (без упаковки) 5.5 кг. | 7 |
|  | Рукосушитель | Напряжение, 220 В. Мощность, кВт 1,2. Вес, кг 1.22. Длина, мм 205. Ширина, мм 135. Высота, мм 290. Скорость воздушного потока, м/с 16. | 7 |
|  | Диспенсер, дозатор для мыла | Материал изготовления: пластик. Назначение: для жидкого мыла. Объем номинальный 0,4 л. Размеры (ДхШхВ) 115х90х135 мм. Тип подачи расходного материала: механический. Цвет: белый. Длина (мм)115. Ширина (мм)90. Высота (мм)135. | 7 |
|  | Полка настенная сплошная 1500х400х300. | Габаритные размеры: 1500х400х300 мм. Материал полки: нержавеющая сталь. | 10 |
|  | Полка настенная сплошная 600х400х145. | Габаритные размеры: 600х400х145 мм. Материал полки: нержавеющая сталь. | 6 |
|  | Картофелечистка. | Загрузка: 18 кг. Производительность: 500 кг/ч. Габаритные размеры: 530х660х950 мм. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение:380 В. Материал: нержавеющая сталь Вес:45 кг. | 1 |
|  | Шкаф холодильный для напитков. | Длина: 610 мм. Ширина: 560 мм. Высота: 1975 мм. Рабочие температуры: 0…+7 °C. Тип двери: Стеклянная распашная. Температурный диапазон: 0…+7. Напряжение: 220 В. Тип охлаждения: динамическое (вентилируемое). Тип оттайки: естественная, теплопритоками. Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1. полки: 6 шт. Кол-во бутылок 0,5л по ширине 1 Количество полок: 4 шт. Количество камер: 1 Наличие термостата: есть. Количество дверей: 1 шт. Потребляемая электроэнергия: 3. кВт/сутки. Масса: 85 кг. Высота в упаковке: 2140 мм. Длина в упаковке: 660 мм. Масса в упаковке: 95 кг. Ширина в упаковке: 600 мм. Количество бутылок: 189 шт. | 2 |
|  | Шкаф холодильный 500л. | Длина, мм.: 697. Ширина, мм.: 665. Высота, мм.: 2 028.Полезный объем, л: 500. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 95. Тип охлаждения: Динамический. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Цвет: Белый. Количество дверей: 1. Расположение агрегата: Верхнее. Подсветка: Да. Разморозка: автоматическая. Количество полок: 4. Замок: Да. Нагрузка на полку, кг: 40. Тип дверей: Распашной. Тип температурного режима: среднетемпературная. Температурный режим, °C: от 0.до 6. Потребляемая мощность, кВт:0,35. | 2 |
|  | Шкаф холодильный 1000л. | Длина, мм.: 1 402. Ширина, мм.: 620. Высота, мм.: 2 028.Полезный объем, л: 1 000. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 155. Тип охлаждения: Динамический. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Цвет: белый. Количество дверей: 2. Расположение агрегата: Верхнее. Панель управления: Электронная. Тип дверей: Распашной. Тип температурного режима: среднетемпературная. Температурный режим, °C: от 0 до 6. Потребляемая мощность, кВт: 0,55. | 2 |
|  | Контейнер для отходов. | Исполнение: С педалью открытия. Длина: 504 мм. Ширина: 412 мм. Высота: 673 мм. Цвет: Серый. Объём бака для отходов: 68 л. | 8 |
|  | Формовщик Гамбургеров. | Длина 525 мм. Ширина 395мм. Высота 600мм.Вес нетто 5.62кг.Панель управления: механическая. Диаметр гамбургера 130 мм. Диаметр емкости для фарша: 100 мм. | 1 |
|  | Комплект пароварочный (мантоварка). | Длина, мм.: 425. Ширина, мм.: 415. Высота, мм.: 437,5. Вес нетто, кг: 7.25. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Количество секций: 5. | 1 |
|  | Котел пищеварочный. | Опрокидывание с помощью ручного привода. 3 режима нагрева - слабый, средний и сильный. Нагрев до рабочей температуры (95 °C) - не более 45 минут. Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды. Цельнотянутый варочный сосуд (без сварных швов). Комплектация: Монтажная бетонируемая в пол подставка под фундаментные болты М10х100. Длина, мм.: 962.Ширина, мм.: 639. Высота, мм.: 1 140. Напряжение, В: 380. Вес нетто, кг: 86.5. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Объем, л: 60.Диаметр котла, мм: 425. Количество ТЭНов: 3. Опрокидывание: Ручное. Панель управления: Электромеханическая. Потребляемая мощность, кВт:9,1. | 1 |
|  | Автоматическая кофемашина. | Тип кофемашины: суперавтомат. Емкость бойлера, л.: 2.5. Напряжение, В: 220. Длина, мм.: 215. Ширина, мм.: 429. Высота, мм.: 370. Вес нетто, кг: 8. Встроенная кофемолка. Капучинатор. Тип используемого кофе: Зерновой. Тип нагрева: Бойлер. Емкость контейнера для отработанного кофе (порций): 15.Разновидность: Автоматическая. Емкость контейнера для зернового кофе, г: 500. Потребляемая мощность, кВт:1,85 | 3 |
|  | Ларь морозильный 380 л. | Длина, мм.: 1 200. Ширина, мм.: 600. Высота, мм.: 840.Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 58. Тип охлаждения: Статический. Материал корпуса: Оцинкованная пластифицированная сталь/алюминий. Объем, л: 380. Разморозка: Принудительная. Панель управления: электромеханическая. Тип дверей: крышка глухая. Тип температурного режима: низкотемпературная. Температурный режим, °C: от -12 до -25. | 1 |
|  | Кипятильник. | Двойные стенки из нержавеющей стали. Кран из нержавеющей стали. Индикатор нагрева. Индикатор уровня воды. Тэн сменный. Температурный режим (°С): +30/+110. Длина, мм.: 300. Ширина, мм.: 210. Высота, мм.: 270. Объём (л): 7,5. Напряжение: 220B.Мощность: 0.95 кВт. | 2 |
|  | Печь микроволновая. | Длина, мм.: 483. Ширина, мм.: 400. Высота, мм.: 281. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 12.1. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Цвет: Серебристый. Объем, л: 23. Панель управления: механическая. Количество уровней мощности: 6. Потребляемая мощность: 1,4 кВт | 2 |
|  | Этикет-пистолет. | Количество строк: 2 шт. Размер ленты: 26х16 мм. Тип ленты: прямоугольный/волна. Количество знаков в строках:10x10. Барабан для заправки маркировочной ленты с этикетками размером 26×16 мм. | 3 |
|  | Блинница. | Длина, мм.: 860. Ширина, мм.: 490. Высота, мм.: 235. Напряжение, В: 220. Количество жарочных поверхностей: 2. Диаметр, мм: 400. Потребляемая мощность, кВт: 6. | 1 |
|  | Ларь морозильный 520 л. | Длина, мм.: 1 610. Ширина, мм.: 600. Высота, мм.: 840. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 66. Тип крышки: прямые стеклянные шторки. Материал корпуса: Оцинкованная пластифицированная сталь/алюминий. Объем, л.: 520. Разморозка: Принудительная. Тип охлаждения: Статический. Панель управления: Электромеханическая. Тип температурного режима: низкотемпературная. Температурный режим, °C: от -25 до -12 | 2 |
|  | Модуль поворотный. | Длина, мм.: 1 030. Ширина, мм.: 805. Высота, мм.: 850. Вес нетто, кг: 40. Способ установки: Напольный. | 1 |
|  | Кассовая кабина. | Длина, мм.: 1 120. Ширина, мм.: 808. Высота, мм.: 852. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 58. Исполнение: универсальное. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Цвет: Серебристый. | 1 |
|  | Прилавок-витрина холодильный. | Длина, мм.: 1 500. Ширина, мм.: 805. Высота, мм.: 1 700. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 210. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Панель управления: Электромеханическая. Способ установки: Напольный. Цвет: Серебристый. Температурный режим, °C: от 5 до 15. Потребляемая мощность, кВт:0,85. | 2 |
|  | Прилавок-витрина тепловой. | Длина, мм.: 1 120. Ширина, мм.: 805. Высота, мм.: 1 720. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 123. Время разогрева, мин.: 40. Количество ТЭНов: 2. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Панель управления: Электромеханическая. Способ установки: напольный. Цвет: Серебристый. Температурный режим, °C: от 20 до 85. Потребляемая мощность, кВт:2,59. | 1 |
|  | Мармит 1-х блюд. | Длина, мм.: 1 500. Ширина, мм.: 805. Высота, мм.: 1 360. Напряжение, В: 220/380. Вес нетто, кг: 109. Способ установки: Напольный. Ширина максимальная, мм: 1 030. Потребляемая мощность, кВт: 6. | 1 |
|  | Мармит 2-х блюд. | Длина, мм.: 1 500. Ширина, мм.: 808. Высота, мм.: 1 364. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 110. Время разогрева, мин.: 30. Количество ТЭНов: 3. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Панель управления: электромеханическая. Способ установки: напольный. Цвет: Серебристый. Ширина максимальная, мм: 1 036. Температурный режим, °C: от 30 до 85. Потребляемая мощность, кВт: 3,021. | 1 |
|  | Прилавок для приборов и подносов. | Длина, мм.: 630. Ширина, мм.: 790.ь Высота, мм.: 1 365. Способ установки: Напольный. Вес нетто, кг: 46. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Цвет: Серебристый. | 1 |
|  | Зонт вытяжной | Длина, мм.: 1 000. Ширина, мм.: 1 000. Высота, мм.: 400.Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 33.4. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Тип: пристенный. | 9 |
|  | Аппарат шоковой заморозки. | Длина, мм.: 796. Ширина, мм.: 890. Высота, мм.: 1 590. Полезный объем, л: 330. Способ установки: напольный. Напряжение, В: 220. Вес нетто, кг: 168. Количество уровней: 10. Производительность цикла заморозки, кг: 25. Температурный режим охлаждения, °C: от 90 до 3. Температурный режим заморозки, °C: от 90 до -18. Производительность цикла охлаждения, кг: 42. Цикл заморозки, мин.: 240. Цикл охлаждения, мин.: 90. Температурный режим, °C: до -18. Потребляемая мощность, кВт:0,83. | 1 |
|  | Тележка шпилька для подносов | Длина, мм.: 480. Ширина, мм.: 310. Высота, мм.: 1 760. Вес нетто, кг: 10.8. Количество уровней: 12. Расстояние между уровнями, мм: 120. Размер противня, мм.: 420х300. Каркас: Нержавеющая сталь. | 2 |

- Требования к сопутствующему комплексу мероприятий

  - Поставка товара должна включать в себя работы по его монтажу и пуско-наладке в указанном Заказчиком помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение работ по монтажу и пуско-наладке товара из своих материалов, своими силами и средствами.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара должны выполняться с 9:00 до 15:00 по московскому времени, в рабочие дни Заказчика.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара в нерабочее время, выходные и праздничные дни не допускаются.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке товара должны выполняться единовременно с поставкой товара Покупателю.

  - К проведению работ по монтажу и пуско-наладке товара должны привлекаться только квалифицированные специалисты.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительству (далее СП), ведомственными строительными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПиН), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (далее ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами.

  - Во время выполнения работ по монтажу и пуско-наладке товара обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

      - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

      - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

      - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

      - СП 76.13330.2011 «СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

  - Риск случайной гибели, травм и увечий работников Поставщика и/или сотрудников Заказчика, а также риск случайного повреждения имущества Заказчика, при выполнении работ, до приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- Требования к безопасности товара

  - Оборудование должно соответствовать всем нормам и требованиям безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию требований безопасности, установленных законодательством Российской Федерации.

- Требования к гарантии товара

  - Гарантия начинается с момента поставки по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 44, подписания необходимых документов и составляет не менее 12 месяцев со дня получения оборудования Заказчиком.

  - Все неисправности, обнаруженные после поставки Товара в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком за свой счет с момента уведомления Заказчиком.

  - Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 7 (Семи) рабочих дней

с момента получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования.

  - Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться в сервисном центре. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем оборудования.

- Форма предоставления результатов поставки товара

Результатом поставки товара являются:

- товар, поставленный по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и поставщиком, и иная сопроводительная документация;

- акт сдачи-приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

Контактное лицо, рабочий телефон:

Начальник бюро общественного питания и торговли (№ 112) - Куликова Ксения Викторовна, тел. 8 (927) 223-50-35, E-мail: gmc_kulikovakv@gmcrosstata.ru.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: ________________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору №  ________

от «___» _______________ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

технологического пищевого оборудования

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу товара, руб. | Кол-во поставляемого товара | *Общая стоимость, включая НДС (20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стол пристенный для сбора отходов. | шт. |  | 4 |  |
|  | Стол пристенный 600x600x870. | шт. |  | 8 |  |
|  | Стол пристенный 1200x600x870. | шт. |  | 16 |  |
|  | Стол пристенный 900x600x870. | шт. |  | 8 |  |
|  | Стол рабочий островной. | шт. |  | 4 |  |
|  | Пароконвектомат. | шт. |  | 1 |  |
|  | Подставка под пароконвектомат. | шт. |  | 1 |  |
|  | Стеллаж-шпилька для противней или гастроемкостей GN 1/1. | шт. |  | 1 |  |
|  | Фритюрница 550x900x950. | шт. |  | 1 |  |
|  | Фритюрница 475x430x315. | шт. |  | 1 |  |
|  | Стол охлаждаемый для пиццы. | шт. |  | 1 |  |
|  | Стол охлаждаемый. | шт. |  | 6 |  |
|  | Шкаф для хлеба. | шт. |  | 1 |  |
|  | Подтоварник. | шт. |  | 2 |  |
|  | Мясорубка. | шт. |  | 1 |  |
|  | Рисоварка. | шт. |  | 1 |  |
|  | Овощерезка. | шт. |  | 3 |  |
|  | Диск-Нож для овощерезки (кубик). | шт. |  | 1 |  |
|  | Диск-Нож для овощерезки (фри). | шт. |  | 1 |  |
|  | Диск-Нож для овощерезки (фри). | шт. |  | 1 |  |
|  | Диск-Нож для овощерезки (соломка). | шт. |  | 1 |  |
|  | Сыротерка. | шт. |  | 1 |  |
|  | Макароноварка. | шт. |  | 1 |  |
|  | Миксер ручной. | шт. |  | 1 |  |
|  | Печь конвекционная. | шт. |  | 1 |  |
|  | Подставка под печь конвекционную | шт. |  | 1 |  |
|  | Лист для выпечки. | шт. |  | 20 |  |
|  | Весы напольные. | шт. |  | 1 |  |
|  | Настольные электронные весы. | шт. |  | 7 |  |
|  | Плита индукционная. | шт. |  | 2 |  |
|  | Слайсер. | шт. |  | 2 |  |
|  | Колода разрубочная | шт. |  | 1 |  |
|  | Саладетта (холодильный стол для салатов) | шт. |  | 1 |  |
|  | Ванна моечная для мойки яиц сварная. | шт. |  | 1 |  |
|  | Ванна моечная трехсекционная. | шт. |  | 4 |  |
|  | Ванна моечная двухсекционная. | шт. |  | 4 |  |
|  | Ванна моечная односекционная. | шт. |  | 2 |  |
|  | Купольная посудомоечная машина. | шт. |  | 1 |  |
|  | Стеллаж для сушки посуды 1580х300х1600. | шт. |  | 1 |  |
|  | Полка навесная для тарелок. | шт. |  | 6 |  |
|  | Полка настенная для сушки разделочных досок. | шт. |  | 6 |  |
|  | Стеллаж для сушки посуды 810х300х1600. | шт. |  | 2 |  |
|  | Полка настенная решетчатая под стаканы | шт. |  | 4 |  |
|  | Рукомойник без смесителя. | шт. |  | 7 |  |
|  | Рукосушитель | шт. |  | 7 |  |
|  | Диспенсер, дозатор для мыла | шт. |  | 7 |  |
|  | Полка настенная сплошная 1500х400х300. | шт. |  | 10 |  |
|  | Полка настенная сплошная 600х400х145. | шт. |  | 6 |  |
|  | Картофелечистка. | шт. |  | 1 |  |
|  | Шкаф холодильный для напитков. | шт. |  | 2 |  |
|  | Шкаф холодильный 500л. | шт. |  | 2 |  |
|  | Шкаф холодильный 1000л. | шт. |  | 2 |  |
|  | Контейнер для отходов. | шт. |  | 8 |  |
|  | Формовщик Гамбургеров. | шт. |  | 1 |  |
|  | Комплект пароварочный (мантоварка). | шт. |  | 1 |  |
|  | Котел пищеварочный. | шт. |  | 1 |  |
|  | Автоматическая кофемашина. | шт. |  | 3 |  |
|  | Ларь морозильный 380 л. | шт. |  | 1 |  |
|  | Кипятильник. | шт. |  | 2 |  |
|  | Печь микроволновая. | шт. |  | 2 |  |
|  | Этикет-пистолет. | шт. |  | 3 |  |
|  | Блинница | шт. |  | 1 |  |
|  | Ларь морозильный 520 л. | шт. |  | 2 |  |
|  | Модуль поворотный. | шт. |  | 1 |  |
|  | Кассовая кабина. | шт. |  | 1 |  |
|  | Прилавок-витрина холодильный. | шт. |  | 2 |  |
|  | Прилавок-витрина тепловой. | шт. |  | 1 |  |
|  | Мармит 1-х блюд. | шт. |  | 1 |  |
|  | Мармит 2-х блюд. | шт. |  | 1 |  |
|  | Прилавок для приборов и подносов. | шт. |  | 1 |  |
|  | Зонт вытяжной | шт. |  | 9 |  |
|  | Аппарат шоковой заморозки. | шт. |  | 1 |  |
|  | Тележка шпилька для подносов | шт. |  | 2 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (20%): |  |  |  |  |  |

*Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы Поставщика на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата |  |
| ___________/ А.Ю. Выскребенцев / М.П. | __________________________/___________ / М.П. |