Приложение № 2

к Договору № ____________

от «___» ___________ _____ г.

Календарный план выполнения работ

в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года

Содержание

График выполнения работ	3

График выполнения работ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – 17 декабря 2021 года.

Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

| № п/п | Наименование | Срок окончания выполнения работ |  | Форма представления результатов | Стоимость работ (руб.), включая НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  | Июнь 2021 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее: |  |  |  |  |  |  |
| Адаптационное сопровождение: (246 вид расходов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате | 1 неделя с даты заключения Договора. |  | – Файлы с электронными бланками форм на компакт-диске | 570 000,00 |  |
|  | – подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; – подсистемы ведения списка респондентов; –макетов итоговых таблиц | 4 недели с даты заключения Договора |  | – Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; – Акт приемки в опытную эксплуатацию; – Акт приемки в промышленную эксплуатацию; – Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске. На каждую подсистему: Руководство пользователя; Программа и методика испытаний. | 1 500 000,00 |  |
| Информационно-технологическое сопровождение 246 вид расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-технологическое сопровождение во 2-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ | Июнь 2021 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 150 350,00 |  |
| Квартал 3 |  | Сентябрь 2021 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее: |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-технологическое сопровождение 246 вид расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-технологическое сопровождение в 3-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ | Сентябрь 2021 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 150 350,00 |  |
| Квартал 4 |  | 17 Декабря 2021 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее: |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-технологическое сопровождение 246 вид расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-технологическое сопровождение в 4-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ | 17 Декабря 2021 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 129 300,00 |  |
| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата __________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. |  |  | Исполнитель: Генеральный директор ООО «КРОК Регион» ____________________ / С.С. Шаховский / М.П. |  |  |  |