Документация о закупке

на оказание услуг по миграции Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)

- 1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

В целях качественного исполнения требований Дополнительного соглашения № 1 от 22.11.2023 к Государственному контракту № 17-ПП-242;246;244;244;--ГМЦ Росстата от 16.05.2023 (ИКЗ: 23 1 7708234640 770801001 0080 001 0000 000) (далее – Государственный контракт), заключённого между Федеральной службой государственной статистики и ГМЦ Росстата (далее – Дополнительное соглашение), ГМЦ Росстата необходимо осуществить миграцию Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата). В настоящее время ГМЦ Росстата не имеет штатных специалистов требуемой квалификации и в целях выполнения обозначенной части работ с обеспечением надлежащего качества и объема исполнения требований Дополнительного соглашения необходимо привлечение субподрядчика.

В связи с вышеизложенным, а также принимая во внимание сроки, установленные Календарным планом выполнения работ по Государственному контракту, ГМЦ Росстата необходимо в свою очередь заключить договор на оказание услуг по миграции Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).

На основании подпункта 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П (в ред.                            от 07.11.2022) возможно заключение договора ГМЦ Росстата на оказание услуг по миграции Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) способом прямой закупки – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ информации: направлены запросы о предоставлении ценовых предложений. Ответы были получены от трех потенциальных участников.

ООО «ИА ДАЛЕЕ» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг общей стоимостью 1 224 000 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек.

ООО «ИА ДАЛЕЕ» работает 16 лет на рынке данного вида услуг и  зарекомендовало себя как надежный и добросовестный исполнитель крупнейших российских и международных компаний. ООО «ИА ДАЛЕЕ» – российский разработчик интегрированных решений, сервисов и модулей, эффективно решающий бизнес-задачи клиентов.

  - Цель закупки

Целью оказанию услуг в части миграции (переноса данных информационных систем) с инфраструктуры Территориальных на инфраструктуру ИВС Росстата центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики является централизация используемых ресурсов.

  - Требования к оказанию услуг

# 1.3.1. Общие требования к оказанию услуг

В процессе и по результатам выполнения работ по миграции сервисов информационной системы (далее – ИС) в целевую инфраструктуру должна обеспечиваться бесперебойная работа ИС.

Миграция программного обеспечения ИС в новую инфраструктуру, должна производиться с учетом требований к характеристикам оборудования и операционным системам, разрешенным в целевой инфраструктуре. Лицензии на СУБД и операционные системы предоставляет Заказчик.

В рамках проведения работ в части миграции ИС в целевую инфраструктуру размещения, Исполнителю необходимо осуществить перенос следующих настроек:

- конфигурационные файлы ПО;

- настройки БД;

- настройки ролевой модели пользователей для обеспечения доступов к сервисам ИС.

Миграция данных ИС должна осуществляться поэтапно:

Подготовительный этап – тестирование технологии миграции;

- этап – настройка серверов (виртуальных машин);

- этап – установка прикладного ПО и миграция исторических данных (без остановки работы текущей среды постоянной эксплуатации ИС) в целевой инфраструктуре;

- этап - синхронизация данных и перенос недостающей части с остановкой работы среды постоянной эксплуатации ИС и переключением на новую площадку, миграция данных по каждой ИС должна составлять не более 3 (трех) рабочих дней, выполняться в согласованные с Заказчиком сроки.

# 1.3.2 Требования к актуализации эксплуатационной документации

При проведении работ по миграции ИС подлежит доработке следующая документация: «Руководство пользователя», «Руководство по администрированию» и другая эксплуатационная документация, имеющаяся у Заказчика, в которую необходимо внести изменения. Заказчик в ходе выполнения работ передаёт Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения актуальную техническую и эксплуатационную документацию на информационные системы.

Программа и методика испытаний ИС передаётся на согласование Заказчику в бумажном сброшюрованном виде и электронном виде в формате офисных приложений, совместимых с программным обеспечением из реестра отечественного ПО, на CD/DVD- дисках или флеш-накопителях в двух экземплярах.

1.4. Проведение приемочных испытаний

Испытания ИС должны включать проверку: полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации функционирования ИС; комплектности и качества эксплуатационной документации и другие проверки, определяемые программой и методикой приемочных испытаний.

Испытания ИС проводятся в соответствии с Программой и методикой приемочных испытаний ИС.

Дата проведения приемочных испытаний согласовывается Исполнителем с Заказчиком за 1 (один) рабочий день до начала проведения приемочных испытаний

Результаты приемочных испытаний ИС оформляются Протоколом проведенных приемочных испытаний ИС, в котором фиксируются:

- назначение испытаний ИС;

- указание условий, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- выводы о результатах испытаний.

Если проведенные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований, в Протоколе испытаний фиксируется перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

После устранения Исполнителем недостатков проводятся повторные приемочные испытания ИС в необходимом объеме.

По результатам выполнения работ по миграции информационных систем в соответствии с Техническим заданием Заказчик подписывает акт о готовности к вводу каждой системы в промышленную эксплуатацию в новых местах размещения ИС.

# 1.5. Требования к гарантии качества оказания услуг

Гарантия качества распространяется на услуги по доработке Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС).

Исполнитель должен взять на себя обязательства по устранению всех ошибок, возникших в функционирующих в компонентах Интернет-портала, бесплатно в течение гарантийного периода, если неисправности возникли по вине Исполнителя.

Исполнитель должен обеспечивать гарантии качества услуг в следующем объеме:

- исправление ошибок в прикладном программном обеспечении;

- исправление недостатков, не являющихся ошибками, но препятствующих использованию прикладного программного обеспечения в целях, заявленных при его разработке;

- исправление ошибок и недостатков конвертирования данных, если оно производилось.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг за последний этап.

В случае выявления недостатков Исполнитель должен обеспечить их устранение своими силами и за свой счет в срок до 10 (десяти) календарных дней.

## 1.6. Форма предоставления результатов

Результаты оказания услуг оформляются Исполнителем в виде отчетных документов в соответствии с графой «Форма представления результатов» таблицы сроков оказания услуг (Таблице 2 Технического задания) для согласования и утверждения.

Все отчетные документы подготавливаются Исполнителем в бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном виде.

Завершение оказания любых услуг, предполагающих доработку программного обеспечения, должно сопровождаться предоставлением Заказчику соответствующего дистрибутива программного обеспечения, технической и эксплуатационной документации. Также диск с дистрибутивом программного обеспечения, технической документацией, исходными кодами и инструкцией по сборке Исполнитель должен передать в ОФАП Росстата в установленном порядке.

Согласно данных таблицы 1 Календарного плана (Приложения № 2 к Договору) форма представления результатов:

- Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске;

- Акт приемки в промышленную эксплуатацию;

- Акт сдачи-приемки программно-технологических средств и сопроводительной документации в ОФАП Росстата.

На каждый модуль:

- Руководство пользователя;

Программа и методика испытаний.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)

| Место оказания услуг: | Технологическая площадка по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. |
| --- | --- |
| Условия оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок оказания услуг: | В соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору): с даты заключения Договора по 18 декабря 2023 года. |
| Срок действия Договора: | C даты заключения Договора по 30 января 2024 года. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена Договора: 1 224 000 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя стоимость услуг, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке –                   не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке –                     не установлен.